附件5：

项目支出绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  钟山县留置点综合楼项目建设资金

项目单位：      中共钟山县纪律检查委员会

主管部门：      中共钟山县纪律检查委员会

评价单位（盖章）：

上报时间：   2021.年7 月2 日

项目支出绩效自评报告

- （参考提纲）

- 一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。                                                   我们党和国家在反腐倡廉的领导体制和工作机制方面，坚持全党一起抓，严格实行党风廉政建设责任制。反腐倡廉是全党的一项重大政治任务，须在党的领导下动员各方面力量共同努力完成。党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与，坚决遏制腐败现象。它是加强党的领导、发挥党的政治优势、形成反腐倡廉整体合力的有效机制。党风廉政建设责任制是一项带有全局性的重要制度。贯彻党风廉政建设责任制，关键在于严格执行责任追究。只要各级领导干部以高度的政治责任感，自觉遵守和执行党风廉政建设责任制，就能够切实落实“两手抓、两手都要硬”的方针，真正形成全党动手抓党风廉政建设的局面。

在反腐倡廉的任务方面，我们党和国家坚持领导干部廉洁自律、查办违纪违法案件、纠正部门和行业不正之风三项工作一起抓的格局，牢固建立思想道德和党纪国法两道防线。三项工作格局基本涵盖了新形势下反腐倡廉工作的主要内容，易于操作，便于检查。三项工作概括起来是两个方面，一是坚决惩处腐败分子，二是解决风气问题。前者主要是依纪依法惩处腐败分子，建立党纪国法防线；后者主要是对广大党员干部立足于教育，着眼于防范，建立起拒腐防变的思想道德防线。实践表明，坚持三项工作格局，并根据形势发展的需要不断赋予其新的内容，反腐倡廉工作就能整体推进，协调发展，不断取得新的成效。

在反腐倡廉的工作方针方面，坚持标本兼治，综合治理，逐步加大治本力度，不断铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。我国正处在经济体制转换的过程中，体制、机制和制度方面还存在不少漏洞，腐败现象存在着易发多发的可能性，增加了反腐败斗争的艰巨性和复杂性。反腐倡廉工作必须坚持标本兼治，综合治理。当前，首先是遏制正在发生的腐败现象，同时要着眼于改革，针对容易产生腐败现象的关键部位和薄弱环节，注重进行体制、机制和制度的创新，从源头上预防和治理腐败，逐步把腐败现象减少到最低限度。我们始终把标本兼治的方针全面贯彻到领导干部廉洁自律、查办违纪违法案件、纠正部门和行业不正之风三项工作中去，既加强治标，又着力治本，取得了反腐倡廉的良好效果。

习近平总书记明确指出：深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，需要发扬我们党在反腐倡廉建设长期实践中积累成功经验，需要积极借鉴世界各国反腐倡廉的有益做法，也需要借鉴我国历史上反腐倡廉的宝贵遗产。研究我国历史上反腐倡廉的成败得失，可以给人以深刻启迪，有利于我们运用历史智慧推进反腐倡廉建设。

钟山蕴藏着深厚的红色历史文化资源，为了深入挖掘钟山县红色历史文化资源，大力开展反腐倡廉建设，精心打造贺州市反腐倡廉教育基地（钟山点）。红为廉之基，廉为政之本。钟山县立足本地红色廉政文化资源，实施了以基地建设、文化建设、资源建设为重点的“红廉同脉”的文化体系建设，使红色廉政文化无声地融入、渗透到广大干部群众心灵。

理想信念是柱石，绝不能动摇；党纪国法是准绳，绝不能触犯；群众利益是根本，绝不能损害；廉洁自律是底线，绝不能突破。廉政教育现在谈话、事前提醒胜于出了事后的秋后算账。现在谈，春风化雨，润物无声；事后谈，往往气氛压抑凄凉、令人痛心。现今这种廉政教育的谈话形式就是为了减少发生问题之后的谈话。鹿心社同志经常说‘纪检监察机关是党员干部之家，保护干部、爱护干部是这个家的重要职责’。在此背景下提出了本项目的建设。

项目建设必要性，廉洁的生活方式，有益于身心健康、能促进家庭幸福、事关领导干部的个人成败。作为一名党员领导干部，要装好防腐的“报警器”、筑牢拒腐的“防火墙”，远离腐败，必须不断学习、加强个人修养，让廉洁成为一种生活方式。从个人修养做起，从小事开始、从小节着眼防微杜渐，看好自己的手、管好自己的口，真正筑起防腐拒变的思想防线，做到“心不动于微利所诱、目不眩于五色之惑”。要能够在灯红酒绿、社会上充满各种不良诱惑的背景条件下，自觉做到廉洁自律，一尘不染，两袖清风，自觉做到清廉自守，防微杜渐。努力争做一个清正廉洁的人；做一个群众拥护的人；做一个同事和好友敬佩信服的人；做一个家属和子女引以为荣的人；做一个回顾人生问心无愧的人。

在十九届中央纪委二次全会上，习近平强调，要全面贯彻党的十九大精神，重整行装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面，提出从6个方面深化标本兼治。“要坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚决减存量、重点遏增量。”“要推动全面从严治党向基层延伸，严厉整治发生在群众身边的腐败问题。”“要把扫黑除恶同反腐败结合起来，既抓涉黑组织，也抓后面的‘保护伞’。”“要加强反腐败综合执法国际协作，强化对腐败犯罪分子的震慑。” 要强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。”“要通过改革和制度创新切断利益输送链条，加强对权力运行的制约和监督，形成有效管用的体制机制。”

红为廉之基，廉为政之本。项目以红色为主体，突出地域特色，挖掘厚重资源，打造廉政教育基地。借古鉴今，古为今用，紧密结合时代，发挥传统文化对现实的指导作用。要对照中央八项规定和各项党纪条规，注重运用正反两方面典型进行宣传教育，增强廉政文化的吸引力、感染力，促进党员干部筑牢反腐倡廉防线。

同时可以利用基地举办形式多样的教育活动，充分发挥其在反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设中的重要作用，为党风廉政建设和反腐败斗争深入开展提供文化支持和营造良好氛围。项目建设十分必要。拟建贺州市反腐倡廉教育基地（钟山点）建设项目。项目总投资约为4899.87万元。

（二）、跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

夸年度项目的预期总目标及阶段性目标已顺利安时完成。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。

项目总投资约为4899.87万元，2020年到位1300万元。共到位2800万元.

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

2019年7月支付：1500万元，贺财行（2019）18号贺州市纪委监委留置场所（钟山点）建设经费，2020年支付：600万元，贺财行（2020）16号 ，2020年支付:700万元，会议纪要（2020）49号钟山财政。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

为了尽快推进本项目的建设，拟成立项目建设协调领导小组，负责项目的组织实施、严格控制项目投资、质量和工期。建设协调领导小组设总组长1名，组长2名、成员6名。领导小组下设办公室、规划设计组、资格审查组、资金筹措组、督查组。办公室负责整个项目的日常管理工作，协调分配各部门的工作。项目规划设计组负责项目的前期规划工作、统一规划和设计，并组织项目的实施。资格审查组负责做好居民住房情况调查工作，并根据国家相关政策制定配套政策及管理办法。资金筹措组负责资金的筹措及负责相关器材以及建筑材料的统一招标采购，并对项目资金的使用和管理进行全程监督审计。工作督查组负责整个建设实施进度的督促检查，以及向相关部门的建设进度和工作情况不定期的通报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

总体上看，内部控制制度比较健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。项目资金使用基本按照预算批复的用途使用。

项目实施进度表

| 时间(月) 项 目 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招投标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

（一）投资估算说明

本项目投资估算范围包括项目建设的建安费、其他费用、基本预备费等。

（二）编制依据

1、本工程相关报告图纸及说明；

2、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》（桂建标〔2017〕26号）；

3、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013年）；

4、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）；

5、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年）；

6、《广西壮族自治区城乡住房建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）；

7、《广西壮族自治区建设工程造价管理总站关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》 (桂造价[2018]14号)；

8、材料价格按《贺州建筑工程造价信息》，造价信息未刊登材料按实际调查计列；

9、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

10、《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（桂价费〔2015〕32号）；

11、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）。

12、建设单位管理费按照财建[2016]504号文《基本建设项目建设成本管理规定》计取；

13、设计文件审查费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考费率计算；本项目绿色建筑按二星绿色建筑，施工图审查费在原审查收费的基础上乘以6.5%。

14、招标代理服务费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考费率计算；

15、工程造价咨询费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考费率计算；

16、工程监理费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考基价计算；

17、建设项目前期工作咨询费前期工程费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考基价计算；

18、工程勘察费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的参考费用标准，，以第一部分工程费用的0.5%计算；

19、工程设计费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考基价计算；

20、绿色建筑设计费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号），本项目绿色建筑按二星绿色建筑，绿色建筑设计费在设计费收费的基础上乘以10%。

21、环境影响报告书的编制及评估费用：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）中的市场参考基价计算；本项目按一般环境敏感程度调整系数（0.8）调整。

22、场地准备及临时设施费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）文，以第一部分工程费用的0.5%计算；

23、工程保险费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）文，以第一部分工程费用的0.3%计算；

24、特种设备检验检测费：根据广西壮族自治区物价局广西壮族自治区财政厅《转发国家发展改革委、财政部关于特种设备检验检测收费标准等有关问题的通知》桂价费〔2010〕95号的规定计算。

25、工程检验试验费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）文中的市场参考费率计算；

26、高可靠性供电费用和临时接电费用：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）文中的收费标准计算

27、防空地下室易地建设费：根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37号）文中的费用标准计算；

28、水土保持补偿费：按桂价费〔2017〕37号《关于调整我区水土保持补偿费征收标准有关问题的通知》计算；

29、水土保持方案编制费：参照保监（2005）22号《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》计算；

| 主体工程土建投资 （亿元） | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制费（万元） | 30 | 52 | 72 | 82 | 95 | 104 | 116 | 119 | 132 | 156 | 171 |
| 主体工程土建投资 （亿元） |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 编制费（万元） |  | 185 | 200 | 220 | 230 | 245 | 259 | 270 | 290 | 320 | 350 |

30、渣土消纳费、城市建筑垃圾处置费：按建筑面积，以25元/平方米计算；

31、节能评估编制及评估费：参照可研编制及评估费用按比例计取；

32、基本预备费率取8%；

（三）总投资

本项目总投资4468万元。

投资构成如下：

表14-1总投资估算构成表

| 序号 | 内容 | 单位 | 投资额 | 占总投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 万元 | 3454.77 | 77.32% |  |
| 二 | 其他费用 | 万元 | 682.27 | 15.27% |  |
| 三 | 预备费 | 万元 | 330.96 | 7.41% |  |
| 四 | 建设期利息 | 万元 | 0 | 0.00% |  |
|  | 项目总投资 | 万元 | 4468.00 | 100.00% |  |

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目成本管理的原则：开源与节流相结合，全员、全动态的资金管理，实行项目成本预算，核算制，责、权、利相结合。

项目成本计划包括项目总的计划成本，月度或节点计划成本（项目预算）

项目部负责人应根据项目内容，结合自身实际情况，编制详细的施工预算和成本控制计划措施，确定基础上成本控制总的计划目标，做好项目预算。

项目部负责人应结合项目工期要求将总计划成本进行分解，关明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。

根据项目工期的长短及规模、按周、节点或月编制计划成本，由相关负责人根据公司下达的实施计划、编制周、节点或月各项成本费用开支计划，项目部门人员进行归集、汇总并根据:本、量、利，原理测算当月保本点。

    - 节能标准、法规及规范

1、《中华人民共和国可再生能源法》（2006年）；

2、《中华人民共和国节约能源法》（2008年）；

3、《中国节能技术政策大纲》（国家发改委2006年）；

4、《中国节水技术政策大纲》（国家发改委2005年）；

5、《节能中长期专项规划》（国家发改委2004年）；

6、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

7、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

8、《20kV及以下变配电所设计规范》（GB50053-2013）；

9、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）；

10、《能源管理体系要求》（GBT23331-2012）；

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2016）；

12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）2016版；

13、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

14、《广西壮族自治区节能减排实施方案》（桂政发〔2007〕26号）；

15、《广西建设领域重点推广技术目录》（2013年）；

16、《广西公共建筑节能设计规范》（DBJ45/003-2012）。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

项目实施进度表

| 时间(月) 项 目 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程招投标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备安装及调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）项目完成质量。

本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：

1、项目经批复同意后，项目承办单位在当地报纸上发布招标公告。

2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。

3、开标时委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。

4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。标委员会的人员组成和资质要求，项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公正公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1、评标委员会人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，最低不少于5人，且技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。按得分高低排出名次，推荐中标候选人，得分最高者中标。

2、评标委员会成员的资格要求

评委会成员要求在副高（副教授）职称以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。招标内容，根据“中华人民共和国国家发展计划委员会令”第9号《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》，招标基本情况见下表。勘察和监理应考虑采用竞争性谈判方式。

招标基本情况表

| 名称 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  |  | 不采用招标方式 | 招标估算造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | 竞争性谈判方式 |  |  |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | 105.72 |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | 133.56 |  |
| 建筑 工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | 3454.77 |  |
| 监理 工程 |  |  |  |  |  | √ |  |  | 17.27 |  |
| 情况说明：符合以下单项合同价的需进行招标 1、施工单项合同估算价在400万元人民币以上的； 2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的； 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

本项目是加强党风廉政建设、深入开展反腐败斗争的一项重要举措。警示教育内容不断深化，形式不断拓展，成效不断显现，已经成为宣传党和国家反腐败方针政策的重要平台，国家工作人员接受廉政勤政教育、依法廉洁用权的生动课堂，社会各界和广大群众了解、参与和关心、支持预防工作的重要窗口，在预防职务犯罪工作中发挥了重要作用。

深入推进反腐败斗争，必须坚持查办案件和预防犯罪并重，要继续推进警示教育基地建设，充分发挥基地功能作用，深化教育内容，丰富教育形式，注重功能延伸，增强教育针对性、感染力和说服务；要创新警示教育基地工作机制，不断改革方式方法，推进警示教育基地规范化管理；要依托警示教育基地，广泛宣传开展反腐倡廉宣传教育，充分调动全社会参与预防职务犯罪工作积极性。

本项目投资符合国家投资政策，设计方案合理。项目实施后，可以完善基础设施，改善钟山县预防职务犯罪工作办案条件，进一步推动相关业务的开展，提高案件职务犯罪侦破率和办案质量，迅速有效打击职务犯罪，进而促进司法进步，促进社会和谐稳定。因此，可以认为该项目具有必要性和重大意义，社会效益显著，

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目实施后，可使参观学习的党员干部加强廉洁自律意识和党性宗旨意识，润物无声地受到廉政文化的熏陶，在潜移默化中体味做人、处事、为官的真谛。项目的建设将发挥教育基地在加强党员干部党性修养、转变作风方面的作用。本项目将把教育基地建成广大党员干部接受廉政教育、加强党性锻炼的重要场所，广大群众培养廉洁意识、弘扬清风正气的重要阵地，青少年学习廉政知识、陶冶道德情操的重要课堂。因此，可以认为该项目具有前瞻性、必要性，社会效益显著，

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标（如有调整的则按调整后指标）进行对比，逐指标具体分析完成情况。

- 已完成

- 项目绩效目标未完成原因分析。

- 已完成

- 五、综合评价情况及评价结论

- 自评总分多少？评价等级为何？（90以上优秀、80以上良好、70以上中等、60以上合格、60以下不合格）

- 自评总分100分，评价等级为优秀。

- 总体的结论。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

- 无

- 其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

- 无